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MG-PROJECT INTERNATIONAL
Predmontážny projektový checklist
25+ kontrol pred začatím prác na stavbe
 
	✔
	Položka
	Zodp.
	Termín
	Pozn.

	☐
	Schválená dokumentácia a výkresy (posledné revízie)
	
	
	

	☐
	Overený výkaz materiálu; dlhodododávky objednané
	
	
	

	☐
	Identifikované a zdokumentované rozhrania medzi profesiami
	
	
	

	☐
	Jasne definovaný rozsah dodávateľov a subdodávateľov
	
	
	

	☐
	Potvrdená matica zodpovedností (RAM)
	
	
	

	☐
	Dohodnutý HSE plán; hotová analýza rizík
	
	
	

	☐
	Skontrolované a schválené pracovné postupy (method statements)
	
	
	

	☐
	Zabezpečený prístup na stavbu a povolenia
	
	
	

	☐
	Dostupnosť náradia a zariadení overená
	
	
	

	☐
	Plán dodávok zosúladený s pripravenosťou stavby
	
	
	

	☐
	Definované podmienky skladovania a manipulácie
	
	
	

	☐
	Naplánované kontrolné body QC/QA
	
	
	

	☐
	Naplánované predmontážne skúšky
	
	
	

	☐
	Distribuovaný komunikačný plán a kontaktný zoznam
	
	
	

	☐
	Nastavená periodicita meetingov a formát reportingu
	
	
	

	☐
	Schválený základný harmonogram
	
	
	

	☐
	Definovaný proces riadenia zmien
	
	
	

	☐
	Vytvorený zoznam otvorených úloh / issues
	
	
	

	☐
	Definovaný spôsob zberu as-built dát
	
	
	

	☐
	Overené IT/komunikačné požiadavky
	
	
	

	☐
	Získané klientské schválenia a podpisy
	
	
	

	☐
	Skontrolovaný rozpočet a stav objednávok
	
	
	

	☐
	Zabezpečené ubytovanie a doprava (ak treba)
	
	
	

	☐
	Realizovaný projektový kick-off
	
	
	

	☐
	Záznam rozhodnutia Go/No-Go
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